AUDITORÍA TÉCNICA INTEGRAL

GamificApp · Arquitectura, calidad, seguridad, mantenibilidad y QA

Proyecto: GamificApp

Fase: Cierre de desarrollo / preparación para entrega

Fecha de revisión: 8 de julio de 2026

Alcance: Frontend, API, base de datos, estilos, documentación y configuración

Método: Auditoría estática de solo lectura

Conclusión ejecutiva. La aplicación presenta una arquitectura válida para un MVP y una cobertura funcional avanzada. No obstante, antes del cierre definitivo deben atenderse riesgos de integridad del sistema de XP, autorización sobre datos de estudiantes, aislamiento de caché por usuario y ausencia de pruebas automatizadas.

# 1. Alcance y limitaciones

La auditoría comprendió la estructura completa del repositorio, configuración, documentación vigente, frontend React, servicios de cliente, API Express, middleware de autenticación y autorización, rutas, esquema MySQL y hojas de estilo.

No se modificó ningún archivo fuente durante la auditoría.

Se ejecutó ESLint en modo de solo lectura; el análisis produjo 40 errores.

No se ejecutó el build, porque habría generado el directorio dist y alterado el espacio de trabajo.

La revisión fue estática: no incluyó pruebas con base de datos de producción ni ataques activos sobre servicios desplegados.

# 2. Arquitectura comprendida

GamificApp es una SPA construida con React 19 y Vite. Expone tres experiencias por rol desde una ruta protegida única. El backend es una API REST Express, protegida mediante JWT y conectada a MySQL. Los retos almacenan configuraciones polimórficas en JSON y el progreso se registra transaccionalmente.

| Capa | Implementación | Observación |
| --- | --- | --- |
| Frontend | React 19, Vite, React Router, MUI y CSS plano | Tres rutas; navegación interna mediante estado local. |
| Backend | Node.js, Express, JWT y bcryptjs | Middleware JWT global tras las rutas públicas de autenticación. |
| Datos | MySQL | Retos JSON, progreso por estudiante y XP acumulado. |
| IA | Google Gemini desde el servidor | Generación de quiz y misión; endpoint de asistente aún presente. |
| Archivos | PDF.js y Mammoth | Documentos almacenados como data URL/base64 en MySQL. |

# 3. Matriz de hallazgos prioritarios

| Severidad | Hallazgo | Impacto | Acción recomendada |
| --- | --- | --- | --- |
| P0 | Puntaje controlado por el cliente | Un estudiante autenticado puede enviar puntos y alcanzar la recompensa máxima sin que el servidor verifique respuestas. | Calcular o validar el resultado en servidor; impedir creación de retos desde progreso. |
| P0 | Autorización docente-estudiante incompleta | Un docente puede consultar o registrar progreso de estudiantes sin validar relación, curso o materia. | Aplicar autorización contextual en lectura y escritura de progreso. |
| P1 | Caché compartido entre cuentas | XP, logros y actividades usan claves globales de localStorage y sobreviven al cierre de sesión. | Aislar por usuario o eliminar caché sensible; limpiar sesión completamente. |
| P1 | Divergencia de XP local y servidor | El cliente suma XP antes de confirmar persistencia; un fallo de red deja estado visual inconsistente. | Mostrar estado pendiente y reconciliar con respuesta oficial. |
| P1 | Sin pruebas automatizadas | No existen pruebas unitarias, API, integración ni end-to-end. | Añadir cobertura mínima de autenticación, permisos, progreso y publicación. |
| P2 | CSS global acumulado | Reglas duplicadas y selectores genéricos dependen del orden de importación. | Consolidar estilos por shell y eliminar bloques históricos confirmados. |

# 4. Seguridad e integridad de datos

## 4.1 Manipulación de XP

POST /api/progreso recibe puntos_obtenidos del navegador. Aunque limita el abono a xp_recompensa, no comprueba qué respuestas fueron correctas ni deriva el puntaje desde evidencia confiable. La variante materia_id + reto_titulo puede crear un reto inexistente durante el registro de progreso.

Riesgo P0. La transacción evita duplicar XP por reenvío, pero no evita que el cliente falsee el primer resultado.

## 4.2 Control de acceso contextual

El estudiante solo puede operar sobre su propio ID, pero docentes y administradores no quedan limitados por relación académica. Para docentes debe comprobarse simultáneamente la asignación de materia y la pertenencia del estudiante a una invitación o curso gestionado por ese docente.

## 4.3 Sesión y almacenamiento local

La protección de rutas considera autenticada cualquier sesión que conserve una cadena de token. No valida expiración antes de renderizar. Ante un 401, authFetch limpia datos de sesión, pero la interfaz no navega inmediatamente al login. El rol desconocido cae por defecto en el dashboard del estudiante.

## 4.4 Operaciones de datos

La eliminación administrativa de estudiantes debería ejecutarse en una única transacción.

La búsqueda de retos por materia y título carece de una restricción única visible; solicitudes concurrentes pueden producir duplicados.

Las configuraciones de clasificador y misión se validan en servidor, pero quiz no posee un validador equivalente.

La cuenta temporal admin/admin123, cuando falta ADMIN_PASSWORD, es un riesgo operativo de alta prioridad.

# 5. Deuda técnica y simplificación

## 5.1 Componentes monolíticos

Los dashboards mezclan carga de datos, navegación, modales, transformación y renderizado. Los focos principales son dashboard.jsx (aprox. 785 líneas), DashboardEstudiante.jsx (aprox. 549) y AdminDashboard.jsx (aprox. 391). La separación por secciones y controladores reduciría regresiones sin cambiar comportamiento.

## 5.2 Navegación

Las únicas rutas son /, /registro y /dashboard. El contenido interno usa useState, por lo que no existen enlaces directos, historial coherente del navegador ni restauración del contexto después de recargar.

## 5.3 Fuentes de verdad duplicadas

Las materias existen en la base de datos y en src/constants/materias.js.

La identidad del estudiante se conserva en JWT, auth_usuario y edu_estudianteId.

XP es oficial en MySQL, mientras que logros y contador de actividades dependen exclusivamente del navegador.

## 5.4 Lógica repetida

Varios servicios y componentes repiten el ciclo authFetch → parsear JSON → comprobar res.ok → construir error. Conviene un cliente API único. También se repiten shells, acciones de logout, estados de carga y patrones de modal entre roles.

# 6. Código y componentes sin uso

| Elemento | Estado observado |
| --- | --- |
| src/App.css | Archivo vacío, aunque continúa importado. |
| src/assets/react.svg | Activo inicial de Vite sin referencias. |
| src/assets/vite.svg | Activo inicial de Vite sin referencias. |
| src/assets/hero.png | No se encontró referencia desde el código fuente. |
| asistenteIA.jsx / respuestaIA.jsx | Retirados de la navegación; permanecen en el repositorio. |
| POST /api/ia/asistente | Endpoint activo sin entrada visible en la UI. |
| getActividades | Función privada declarada y no utilizada. |
| README.md | Conserva el contenido inicial de la plantilla de Vite. |

Antes de eliminar el endpoint del asistente debe confirmarse que no tenga consumidores externos.

# 7. CSS y consistencia visual

dashboard.css concentra aproximadamente 1.475 líneas y contiene reglas de diferentes etapas de diseño. Se localizaron selectores repetidos como .sidebar, .contenido, .home-grid, .materia-panel, .crear-tipos, .materia-hero, .quick-action-card, .login-card, .login-aside y .logout-btn.

El dashboard del estudiante importa el CSS completo del docente y después aplica correcciones propias.

Selectores genéricos con alcance global elevan el riesgo de colisiones.

Se mezclan MUI, emojis, SVG y controles HTML nativos sin una capa visual uniforme.

window.prompt, window.alert y window.confirm rompen la coherencia visual del sistema.

La navegación por teclado y los estados :focus-visible son incompletos en controles no formularios.

El juego drag & drop requiere validación completa con teclado y dispositivos táctiles.

# 8. Calidad y estrategia QA

ESLint reportó 40 errores. Una parte proviene de aplicar globales de navegador al código Node; el resto incluye exportaciones incompatibles con Fast Refresh, actualizaciones síncronas de estado dentro de efectos, variables sin uso y asignaciones inútiles.

Estado QA. No se encontraron scripts de test, pruebas unitarias, integración API, end-to-end, cobertura ni una verificación CI documentada.

## Cobertura mínima recomendada

Login por rol, expiración de JWT, bloqueo y recuperación de cuenta.

Permisos negativos: estudiante ajeno, docente sin materia y docente sin relación con estudiante.

Idempotencia y concurrencia del progreso.

Validación de configuraciones de quiz, clasificador y misión.

Publicación y consumo de retos de extremo a extremo.

Cambio de cuenta en el mismo dispositivo y limpieza de caché.

Pruebas responsivas y accesibilidad básica de los tres roles.

# 9. Documentación y operación

CURRENT_STATE.md y PROJECT_CONTEXT.md indican instituciones educativas diferentes.

El estado declara el MVP completo, pero reconoce módulos parciales y un Libro de Calificaciones placeholder.

Los volcados gamificapp.sql y produccion_defaultdb.sql difieren significativamente.

La inicialización de esquema durante cada arranque mezcla migración y ejecución normal.

El almacenamiento base64 aumenta tamaño y uso de memoria; el límite JSON de 25 MB no equivale a un archivo de 25 MB.

# 10. Plan de corrección recomendado

Cerrar la manipulación de XP y retirar la creación implícita de retos desde progreso.

Aplicar autorización docente-estudiante-materia en todos los endpoints afectados.

Aislar o eliminar el caché de gamificación por usuario y reconciliar siempre con el servidor.

Derivar la identidad del estudiante desde la sesión firmada.

Añadir restricciones de integridad y transacciones en operaciones administrativas.

Corregir los 40 errores de lint y separar la configuración de frontend y backend.

Incorporar pruebas mínimas de autenticación, permisos, progreso y publicación.

Dividir dashboards por secciones conservando el comportamiento actual.

Consolidar CSS por shell y retirar sobrescrituras históricas verificadas.

Eliminar código y activos confirmados como muertos.

Unificar materias, esquema operativo, documentación y README.

# 11. Criterios de salida para cierre

☐ Ningún cliente puede autootorgarse XP ni crear retos mediante el endpoint de progreso.

☐ Un docente solo accede a estudiantes y materias bajo su gestión.

☐ Cambiar de estudiante en el mismo dispositivo no filtra XP, logros ni actividad.

☐ ESLint finaliza sin errores y existe una verificación reproducible.

☐ Los flujos críticos cuentan con pruebas automatizadas y casos negativos.

☐ No existen selectores globales duplicados sin justificación documentada.

☐ El esquema local, producción y documentación describen la misma realidad.

# 12. Conclusión

GamificApp posee una base técnica coherente con su alcance de tesis y una implementación funcional sustancial. La prioridad no debe ser añadir capacidades, sino endurecer los límites de confianza, estabilizar la identidad y persistencia, introducir una red mínima de pruebas y reducir acoplamiento visual y estructural. Una vez atendidos los hallazgos P0 y P1, el resto puede ejecutarse como una fase controlada de saneamiento sin alterar el producto.